ПРОЕКТ!

МОТИВИ

Към проекта на Закон за ратифициране на Изменение на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.

Министерският съвет одобри Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги на 24 октомври 2017 г. с Протоколно решение на Министерски съвет, оформено в Протокол № 45 от заседанието от 24 октомври 2017 г.

Дейностите по Споразумението се изпълняват в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ (Проект), финансиран от  Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.,  съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-11 с номер в ИСУН BG16M1OP002-1.003-0001-C01 от 16.03.2016 г.

Целта на подписаното Изменение на Споразумението е удължаване срока на предоставяне на резултат 7 „Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК“ от 12 месеца на 19 месеца и отпадане на резултат 4 „Доклад за изпълнение на дейностите по преоценка на публичните ВиК активи“ от обхвата на Споразумението. Удължаването на срока за разработване на „Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК“ цели осигуряването на необходимия времеви ресурс за определяне на размер, източници и начини за финансиране на отрасъл ВиК, което изисква провеждане на обсъждания между голям брой заинтересовани страни. Предложената отмяна на разработването на „Доклад за изпълнение на дейностите по преоценка на публичните ВиК активи“ е поради невъзможността да бъде изпълнен в срока на Споразумението.

Подписаното Изменение на Споразумението ще доведе до намаляване на договореното възнаграждение за консултантските услуги със 100 000 лв.

Осъществяването на предвидените в Споразумението и Изменението към същото дейности и мерки ще допринесе за повишаване на качеството и надеждността на: постигане на съответствие с изискванията на европейското екологично законодателство, както и повишаване на финансовата устойчивост и намаляване на ценовите въздействия върху потребителите. Стратегията ще включва конкретни финансови механизми и инструменти, покриващи инвестиционните нужди, които не могат да бъдат финансирани от ОПОС 2014 – 2020 г., при координация с инвестиционната стратегия на ОПОС 2014 – 2020 г.  и други изисквания за финансиране на отрасъла. Стратегията ще идентифицира варианти и подходи за финансиране на публичната ВиК инфраструктура, включително инвестиции във водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в средносрочен и дългосрочен план. Укрепване на капацитета за регулиране на предоставяните ВиК услуги ще доведе до подобряване на организацията и уменията на администрацията на КЕВР, включително и чрез изготвяне на указания за преглед на бизнес плановете, разработени по новата регулаторна рамка за периода 2017-2021 г. и подкрепа на КЕВР за прилагане на указанията.

С оглед обстоятелството, че Споразумението предвижда арбитражно уреждане на евентуални спорове, Споразумението е подписано при условие на последваща ратификация. На основание чл. 85, ал. 3 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Конституцията на Република България, същото подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание.